**金陵分校2019年植树节活动方案**

为了美化校园环境，按照《**南京交通技师学院金陵校区绿化养护工作方案**》的要求**，**现将2019年植树节活动相关事宜通知如下：

**一、活动主题：“我为美化校园出份力**”

**二、活动时间：**2019年3月13日下午2:00-4:00

**三、活动对象：**分校全体教职工及部分学生

**四、活动地点：**南京交通技师学院金陵分校校园内

**五、活动内容**

**（一）活动一：杂物清理**

1、负责人：李亭

2、活动地点及分工：见附件1。

**（二）活动二：植树补苗**

1、负责人：范传宗

2、活动地点及分工：见附件2。

**六、活动安排**

1、校区安全保障科牵头、各部门配合，总负责人：李亭。

2、安全保障科负责联系院总务处，确保苗木按时送达校区，并对补苗地点进行提前确定，指导栽种，栽种要求见附件3；负责准备两项活动所需的铁锹、水桶、运输车等工具。

3、学生科负责组织学生参加，并在下午1点召开班会时做好安全教育和动员工作。

4、综合办负责活动拍照、宣传报道。

**金陵分校**

二〇一九年三月六日

**附件1：杂物清理安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点杂物 | 清理流程 | 参加人员 | 备注 |
| 1、2号楼东侧厕所后碎砖瓦；  2、4号楼后花坛内碎砖瓦；  3、池塘周边及女生宿舍边篮球场边枯树。  4、运动场护栏上爬藤植物。 | 采用垃圾清运车将  废弃物装车运至苏  信车间后东边空地。 | 李亭、朱礼银及18汽修中专2班全体学生。 | 1、李亭负责带6名学生清理运动场护栏植物；  2、李亭负责带10名学生垃圾倾倒倒；  3、朱礼银负责组织20名学生逐点清运杂物装车。 |

注：所需工具镰刀4把、推车一辆、铁锹2把。

**附件2：植树补苗安排表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点栽植内容 | 苗木 | 棵 | 参加人员 | 负责 |
| 1、显示屏西边移走1棵枯死海棠树，补栽1棵樱花树。  2、大门外木制花坛移走1棵枯死茶花树，补栽1棵桂花。 | 樱花树  桂花树 | 1+1 | 韩 佼、苗爱珍、唐国娟、孙岚、马军、戴永平、18汽修中专1班10名学生。 | 综合办  李海迪 |
| 1、2号楼后西边路口补栽2棵樱花；  2、浴室设备对面坡上移走1棵枯死竹夹桃、补栽2棵樱花树； | 樱花树 | 2+2 | 朱海双、李月芳、任振华、董书怡、陶茂红、祁 捷、董志忠、柏斯萍、周双龙、朱本飞、刘 娟、李 琴、张东妮、18造价10名学生。 | 教务科  王红霞 |
| 超市后窗对面新栽3棵樱花树。 | 樱花树 | 3 | 范传宗、胡月明、苗生斌、祁冬林、邹强、17检测高7班10名学生。 | 安保科  范传宗 |
| 医院和食堂西边之间花坛等距补栽200棵树苗。 | 云南  黄青 | 200 | 李正堂、史新青、吴亚娟、18施工班10名学生、16、17幼教各5名学生。 | 学生科  肖美存 |

**附件3：栽种步骤**

1、挖坑：开挖大于树根直径1.5倍的种植坑，深度以覆盖后土球略低于地表为宜，底平地直。

2、扶正：把苗放入坑中央，扶正，回填土至坑深三分之一时，稍微向上提苗，使根系充分伸展。

3、浇水：首次栽种时向坑内灌水至坑的二分之一。

4、填土：清除土中砖瓦等建筑垃圾，回填细土至树根表面，用锄头等工具轻夯细土，围成水圈后浇透水。